## Slide 1: Vorstellung Kursprojekt TSP SAD
Arne Krawielitzki, Alexander Landmann, Maurice von Loesch, Engin Yilmaz,
Jan Zimmer
Notes: 41min

## Slide 2: Agenda
Entwicklungsprozess
Angewandte XP Techniken
Implementierung
Programmvorstellung
Fazit

## Slide 3: 1. Entwicklungsprozess
Festlegungen:
  C# mit .NET 4.0
  Visual Studio 2010 Premium
  Google Code mit SVN

## Slide 4: 1. Entwicklungsprozess
 | Arne Krawielitzki | Alexander Landmann | Maurice von Loesch | Engin Yilmaz | Jan Zimmer
Projekt- management |  |  |  |  | 
Technische Leitung |  |  |  |  | 
GUI Design |  |  |  |  | 
Entwicklung |  |  |  |  | 
Test |  |  |  |  | 

## Slide 5: 1. Entwicklungsprozess
Vorbereitung
Probieren
1. Iteration
Technisches Design
2. Iteration
Anforderungen in Story- und Taskcards umwandeln
Design GUI
Vorbereitung ACO-Algorithmus
Kodierung GUI
Versionskontrolle einrichten
Neue Story- und Taskcards aus Anforderungen
Kodierung ACO-Algorithmus
Abschließender Akzeptanztest
IDE installieren

## Slide 6: 2. Angewandte XP Techniken
Userstorys
  Anforderungen des Kunden als Storycards formuliert
  Taskcards aus den Storys erstellt
  ständige Wartung durch Produktmanagement und Entwicklung

## Slide 7: 2. Angewandte XP Techniken

## Slide 8: 2. Angewandte XP Techniken
Userstorys
Positiv | Negativ
Ständige Übersicht über die Aufgaben | Anfänglich hoher Aufwand
Gute Aufgabenbeschreibung halfen bei der Entwicklung | Möglichkeiten aufgrund mangelnder Erfahrung nicht voll ausgenutzt
Projektsteuerung über die Taskcards | Umsetzung in Google Code ist spartanisch
Code und Aufgabenverwaltung auf einer Quelle (Google Code) | 

## Slide 9: 2. Angewandte XP Techniken
Planung
  Klassendiagramm
  Iterationsplanung

## Slide 11: 2. Angewandte XP Techniken
Planung
Positiv | Negativ
Jeder wusste Bescheid wie auf Daten zugegriffen werden kann | Aufwand für Planung
Ermöglichte unabhängige Entwicklung | 

## Slide 12: 3. Angewandte XP Techniken
Coding-Standards
  Benennung von Klassen, Variablen und Konstanten
  eine Anweisung pro Zeile
  Einhaltung durch Pair-Programming-Partner und Codereviews überprüft

## Slide 13: 2. Angewandte XP Techniken
Coding-Standards
Positiv | Negativ
Einheitlicher Code | Nicht von allen Projektteilnehmern konsequent umgesetzt
Einfacher Code | 
Gut lesbarer Code | 

## Slide 14: 2. Angewandte XP Techniken
Pair-Programming
  Kodierung GUI-Funktionalitäten
    Arne Krawielitzki, Engin Yilmaz
  Kodierung ACO-Algorithmus
    Maurice von Loesch, Jan Zimmer

## Slide 15: 2. Angewandte XP Techniken
Pair-Programming
Positiv | Negativ
Kleine Fehler wurden schon bei der Kodierung erkannt … | … wären aber auch schnell ohne Partner erkannt und behoben worden
Wissensaustausch zwischen den Partnern | Zu wenig Zeit um wirklich davon zu profitieren
Besserer Code | 

## Slide 16: 2. Angewandte XP Techniken
Automatisierte Tests
  Visual Studio Testbibliothek
  Tests für alle Klassen

## Slide 17: 2. Angewandte XP Techniken
Automatisierte Tests
Positiv | Negativ
Fehler im Code massiv reduziert | Anfangs große Probleme bei Einrichtung des Testprojektes
Schnelles testen ob Programm-komponenten noch funktionieren | Viel Erfahrung nötig um gute Tests zu schreiben
 | Viel Aufwand
 | Wenig Akzeptanz im Projektteam

## Slide 18: 2. Angewandte XP Techniken
Continuous Integration
  kleine abgeschlossene Änderungen
  Verwendung automatisierter Tests
  kein CI-Server

## Slide 20: 2. Angewandte XP Techniken
Continuous Integration
Positiv | Negativ
Durchführung automatisierter Tests … | … aber nicht alle Funktionalitäten wurden getestet
Nur kleine sinnvolle Änderungen | Kein CI-Server
Fehler bei Check-Ins werden schnell gefunden | 

## Slide 21: 2. Angewandte XP Techniken
Refactoring
  ständige Optimierung des Codes
  Einhaltung des Coding-Standards

## Slide 22: 2. Angewandte XP Techniken
Refactoring
Positiv | Negativ

## Slide 23: 3. Implementierung

## Slide 24: 3. Implementierung
GUI:
  Windows Forms
  OpenGL mit TAO-Framework

## Slide 25: 3. Implementierung
ACO-Algorithmus
  pro Iteration Wegfindung für X Ameisen
  Pheromon-Update einmal pro Iteration

## Slide 26: 3. Implementierung
Threading
  Lesen von „*.tsp“-Dateien
  Generierung zufälliger TSPs
  ACO-Algorithmus
    Wegfindung der Ameisen
20%

## Slide 27: 3. Implementierung
Fehlerbehandlung
  Speicherprobleme
  Parsing-Fehler

## Slide 28: 3. Implementierung
Tests

## Slide 29: 4. Programmvorstellung

## Slide 30: 5. Fazit
Programm erfüllt alle Anforderungen
Nicht alles perfekt gelaufen  Positiv !
Viele Erfahrungen gesammelt

## Slide 31: Vielen Dank!
Arne Krawielitzki
Alexander Landmann
Maurice von Loesch
Engin Yilmaz
Jan Zimmer
Fragen?